Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда по Волковысскому району на 2021–2025 годы (установлена решением Волковысского районного исполнительного комитета от 28 января 2021 г. № 45)

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность  | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м. | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Волковыск, улица Аллейная, дом 21 | 1947 | 2 | дерево | 364,0 | 2022 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Боричевского, дом 2 | 1991 | 5 | кирпич | 2 106,2 | 2022 | капитальный ремонт кровли |
| Город Волковыск, улица Боричевского, дом 6  | 1986 | 5 | панель | 1 905,0 | 2022 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Боричевского, дом 8 | 1987 | 5 | панель | 1 912,0 | 2023 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Боричевского, дом 28 | 1990 | 5 | панель | 2 222,0 | 2021 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Боричевского, дом 38 | 1988 | 5 | панель | 2 223,0 | 2023 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Боричевского, дом 44 | 1990 | 5 | кирпич | 3 406,0 | 2025 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Боричевского, дом 48 | 1990 | 5 | панель | 2 390,0 | 2025 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Горбатова, дом 6 | 1974 | 5 | панель | 2 077,0 | 2023 | капитальный ремонт |
| Город Волковыск, улица Горбатова, дом 9 | 1982 | 4 | кирпич | 1 662,0 | 2025 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Горбатова, дом 15 | 1987 | 9 | панель | 2 135,0 | 2024 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Горбатова, дом 22 | 1978 | 5 | панель | 4 052,0 | 2022 | капитальный ремонт |
| Город Волковыск, улица Горбатова, дом 26 | 1978 | 5 | кирпич | 2 954,0 | 2023 | капитальный ремонт |
| Город Волковыск, улица Горбатова, дом 27 | 1991 | 5 | панель | 4 302,0 | 2023 | капитальный ремонт, ремонт швов, замена инженерного оборудования |
| Город Волковыск, улица Горбатова, дом 33 | 1985 | 5 | панель | 3 432,0 | 2022 | капитальный ремонт, утепление торцевых стен |
| Город Волковыск, улица Горбатова, дом 41 | 1986 | 5 | панель | 2 228,0 | 2025 | капитальный ремонт |
| Город Волковыск, улица Жолудева, дом 74К (общежитие) | 1987 | 2 | кирпич | 811,1 | 2024 | капитальный ремонт |
| Город Волковыск, улица Жолудева, дом 88 | 1968 | 2 | кирпич | 360,0 | 2022 | капитальный ремонт кровли |
| Город Волковыск, улица Зенитчиков, дом 48 | 1988 | 5 | кирпич | 2 530,0 | 2024 | капитальный ремонт кровли |
| Город Волковыск, улица Калинина, дом 5 | 1985 | 5 | кирпич | 2 770,0 | 2025 | капитальный ремонт кровли |
| Город Волковыск, улица Калинина, дом 9 (общежитие) | 1981 | 5 | кирпич | 3 468,9 | 2023 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Котовского, дом 10 | 1985 | 5 | кирпич | 5 244,0 | 2024 | капитальный ремонт |
| Город Волковыск, улица Красноармейская, дом 36 | 1936 | 1 | кирпич | 132,0 | 2023 | капитальный ремонт кровли |
| Город Волковыск, улица Новые Борки, дом 11 | 1961 | 2 | кирпич | 298,0 | 2022 | капитальный ремонт кровли |
| Город Волковыск, улица Новые Борки, дом 13 | 1961 | 2 | кирпич | 299,0 | 2022 | капитальный ремонт кровли |
| Город Волковыск, улица Новые Борки, дом 15 | 1960 | 2 | кирпич | 320,0 | 2023 | капитальный ремонт кровли |
| Город Волковыск, улица Новые Борки, дом 29 (общежитие) | 1989 | 3 | кирпич | 1 205,7 | 2025 | капитальный ремонт кровли |
| Город Волковыск, улица Октябрьская, дом 38А | 1984 | 5 | кирпич | 1 130,0 | 2022 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Октябрьская, дом 113 | 1957 | 2 | кирпич | 431,8 | 2023 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Октябрьская, дом 139 | 1963 | 3 | кирпич | 953,7 | 2022 | капитальный ремонт кровли, утепление торцевых стен, ремонт балконов, замена инженерного оборудования |
| Город Волковыск, улица Панковой, дом 13 | 1982 | 5 | панель | 3 860,0 | 2021 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Панковой, дом 15А | 1983 | 5 | панель | 1 292,0 | 2021 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Панковой, дом 55 | 1993 | 9 | панель | 2 149,0 | 2023 | капитальный ремонт кровли |
| Город Волковыск, улица Первомайская, дом 3 | 1970 | 5 | кирпич | 4 309,0 | 2021 | капитальный ремонт, замена инженерного оборудования, утепление торцевых стен |
| Город Волковыск, улица Первомайская, дом 5 | 1969 | 5 | кирпич | 4 310,0 | 2024 | капитальный ремонт, замена инженерного оборудования, утепление торцевых стен |
| Город Волковыск, улица Советская, дом 24 | 1958 | 2 | кирпич | 277,0 | 2025 | капитальный ремонт |
| Город Волковыск, улица Советская, дом 40 | 1960 | 2 | кирпич | 433,0 | 2025 | капитальный ремонт |
| Город Волковыск, улица Социалистическая, дом 4 | 1974 | 5 | панель | 3 865,0 | 2024 | капитальный ремонт, замена инженерного оборудования  |
| Город Волковыск, улица Социалистическая, дом 6 | 1979 | 5 | панель | 2 672,0 | 2025 | капитальный ремонт, замена инженерного оборудования |
| Город Волковыск, улица Социалистическая, дом 32 | 1970 | 5 | кирпич | 5 824,0 | 2022 | капитальный ремонт, замена инженерного оборудования |
| Город Волковыск, улица Социалистическая, дом 36 | 1970 | 5 | кирпич | 5 824,0 | 2024 | капитальный ремонт кровли |
| Город Волковыск, улица Социалистическая, дом 37 | 1948 | 2 | кирпич | 457,0 | 2023 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Социалистическая, дом 39 | 1948 | 2 | кирпич | 464,0 | 2024 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица Социалистическая, дом 60 | 1958 | 1 | кирпич | 194,0 | 2025 | капитальный ремонт  |
| Город Волковыск, улица 129-й Орловской Дивизии, дом 14 | 1920 | 1 | шлакобетон | 87,0 | 2022 | капитальный ремонт кровли, ремонт перекрытий |
| Городской поселок Красносельский, улица Кирова, дом 3 | 1959 | 2 | кирпич | 439,7 | 2023 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Кирова, дом 5 | 1959 | 2 | кирпич | 443,6 | 2023 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Кирова, дом 7 | 1959 | 2 | кирпич | 441,8 | 2023 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Короткая, дом 26 | 1947 | 2 | кирпич | 445,8 | 2022 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Победы, дом 34 | 1910 | 2 | кирпич | 391,6 | 2025 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Победы, дом 40 | 1940 | 3 | кирпич | 1 033,1 | 2024 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Пролетарская, дом 4 | 1956 | 2 | кирпич | 380,8 | 2025 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Пролетарская, дом 6 | 1956 | 2 | кирпич | 378,1 | 2025 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Рябиновая, дом 3 (общежитие) | 1973 | 5 | панель | 3 297,5 | 2025 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Рябиновая, дом 4 | 1983 | 5 | панель | 3 469,0 | 2021 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Рябиновая, дом 8 | 1981 | 5 | панель | 2 570,5 | 2025 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Строителей, дом 7 | 1980 | 5 | кирпич | 1 364,0 | 2021 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Строителей, дом 10 | 1989 | 5 | панель | 6 011,3 | 2024 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Строителей, дом 13 | 1993 | 5 | панель | 3 827,8 | 2023 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Строителей, дом 15 | 1991 | 5 | панель | 5 973,2 | 2022 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Школьная, дом 9 | 1954 | 2 | кирпич | 708,0 | 2021 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Школьная, дом 11 | 1956 | 2 | кирпич | 364,4 | 2024 | капитальный ремонт  |
| Городской поселок Красносельский, улица Школьная, дом 13 | 1956 | 2 | кирпич | 367,8 | 2023 | капитальный ремонт  |
| Городской поселок Красносельский, улица Школьная, дом 14 | 1958 | 2 | кирпич | 437,7 | 2023 | капитальный ремонт  |
| Городской поселок Красносельский, улица Школьная, дом 15 | 1954 | 2 | кирпич | 892,8 | 2024 | капитальный ремонт  |
| Городской поселок Красносельский, улица Школьная, дом 16 | 1958 | 2 | кирпич | 448,2 | 2023 | капитальный ремонт  |
| Городской поселок Красносельский, улица Школьная, дом 19 | 1959 | 1 | кирпич | 344,2 | 2022 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Школьная, дом 21 | 1959 | 1 | кирпич | 356,3 | 2024 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Школьная, дом 23 | 1959 | 1 | кирпич | 347,8 | 2025 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Школьная, дом 25 | 1959 | 1 | кирпич | 359,0 | 2023 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Школьная, дом 27 | 1959 | 1 | кирпич | 348,6 | 2021 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Красносельский, улица Школьная, дом 30 | 1964 | 3 | кирпич | 1 505,3 | 2023 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Россь, улица Карла Маркса, дом 13 | 1969 | 2 | кирпич | 433,0 | 2022 | капитальный ремонт кровли |
| Городской поселок Россь, улица Матросова, дом 11 | 1974 | 5 | панель | 3 073,0 | 2021 | капитальный ремонт  |
| Городской поселок Россь, улица Привокзальная, дом 42 | 1978 | 1 | кирпич | 112,0 | 2023 | капитальный ремонт кровли |
| Городской поселок Россь, улица Привокзальная, дом 46 | 1962 | 2 | кирпич | 360,0 | 2022 | капитальный ремонт  |
| Городской поселок Россь, улица Шевякова, дом 3 | 1952 | 2 | кирпич | 187,3 | 2023 | капитальный ремонт  |
| Городской поселок Россь, улица Шевякова, дом 6 | 1963 | 2 | кирпич | 623,1 | 2024 | капитальный ремонт  |
| Городской поселок Россь, улица Шевякова, дом 19 | 1947 | 2 | кирпич | 541,3 | 2025 | капитальный ремонт  |
| Городской поселок Россь, улица Шевякова, дом 21 | 1947 | 2 | кирпич | 534,6 | 2025 | капитальный ремонт  |
| Городской поселок Россь, улица Шевякова, дом 23 | 1947 | 2 | кирпич | 533,6 | 2025 | капитальный ремонт |
| Городской поселок Россь, улица Энгельса, дом 27 | до 1946 | 2 | кирпич | 382,0 | 2023 | капитальный ремонт кровли |
| Городской поселок Россь, улица Энгельса, дом 30 | 1958 | 2 | кирпич | 214,7 | 2023 | капитальный ремонт кровли |
| Деревня Теолин, улица Крыничная, дом 8 | 1956 | 1 | кирпич | 86,3 | 2025 | капитальный ремонт |