ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилых домов на 2018 год по городу Волковыску, изложенный в редакции решения Волковысского районного исполнительного комитета от 16 июля 2018 г. № 468 «О внесении изменения в решение Волковысского районного исполнительного комитета от 29 января 2018 г. № 77»

| п/п | Наименование объекта | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | План финансирования 2018 года, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1.1 | капитальный ремонт жилого дома 12 по улице Боричевского в городе Волковыске | 2 215 | апрель 2018 | июль 2018 | 190 375 |
| 1.2 | капитальный ремонт жилого дома 30 по улице Боричевского в городе Волковыске | 2 210 | август 2018 | ноябрь 2018 | 182 510 |
| 1.3 | капитальный ремонт жилого дома 5 по улице Горбатова в городе Волковыске | 2 371 | июль 2018 | сентябрь 2018 | 265 000 |
| 1.4 | капитальный ремонт жилого дома 13 по улице Горбатова в городе Волковыске | – | июнь 2017 | август 2017 | 11 365 |
| 1.5 | капитальный ремонт жилого дома 21А по улице Горбатова в городе Волковыске | 1 182 | июнь 2018 | сентябрь 2018 | 97 068 |
| 1.6 | капитальный ремонт жилого дома 171 по улице Жолудева в городе Волковыске | 4 309 | февраль 2018 | май 2018 | 197 739 |
| 1.7 | капитальный ремонт жилого дома 11 по улице Калинина в городе Волковыске | – | сентябрь 2018 | декабрь 2018 | 33 485 |
|  | Итого по разделу 1 | 12 287 | – | – | 977 542 |
| 2. Объекты без ввода площади в текущем году |
| 2.1 | капитальный ремонт жилого дома 34 по улице Боричевского в городе Волковыске | – | июль 2018 | октябрь 2018 | 121 554 |
| 2.2 | капитальный ремонт жилого дома 21 по улице Горбатова в городе Волковыске | – | июль 2018 | сентябрь 2018 | 67 281 |
| 2.3 | капитальный ремонт жилого дома 39 по улице Горбатова в городе Волковыске | – | март 2018 | июнь 2018 | 52 101 |
| 2.4 | капитальный ремонт жилого дома 91 по улице Жолудева в городе Волковыске с элементами модернизации | – | июнь 2018 | август 2018 | 34 421 |
| 2.5 | капитальный ремонт жилого дома 35 по улице Панковой в городе Волковыске | – | апрель 2018 | июль 2018 | 87 585 |
| 2.6 | капитальный ремонт жилого дома 54 по улице Победы в городе Волковыске | – | июль 2018 | сентябрь 2018 | 41 387 |
| 2.7 | капитальный ремонт жилого дома 157 по улице Советской в городе Волковыске | – | май 2018 | июль 2018 | 98 154 |
|  | Итого по разделу 2 | – | – | – | 502 483 |
| 3.Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов |
| 3.1 | жилой дом 11 по улице Горбатова в городе Волковыске. Капитальный ремонт кровли. Установка прибора учета тепловой энергии на отопление и учета ГВС | – | март 2017 | май 2017 | 3 100 |
| 3.2 | жилой дом 2 по улице Новые Борки в городе Волковыске. Капитальный ремонт кровли | – | март 2018 | апрель 2018 | 33 497 |
| 3.3 | жилой дом 25Б по улице Советской в городе Волковыске. Ремонт и замена инженерного оборудования теплового пункта | – | март 2018 | май 2018 | 17 525 |
|  | Итого по разделу 3 | – | – | – | 54 122 |
| 4. Разработка проектной документации |
| 4.1 | капитальный ремонт жилого дома 21 по улице Аллейной в городе Волковыске | – | – | – | 3 000 |
| 4.2 | капитальный ремонт жилого дома 12 по улице Боричевского в городе Волковыске | – | – | – | 7 130 |
| 4.3 | капитальный ремонт жилого дома 30 по улице Боричевского в городе Волковыске | – | – | – | 6 600 |
| 4.4 | капитальный ремонт жилого дома 34 по улице Боричевского в городе Волковыске | – | – | – | 166 |
| 4.5 | капитальный ремонт жилого дома 5 по улице Горбатова в городе Волковыске | – | – | – | 6 800 |
| 4.6 | капитальный ремонт жилого дома 21 по улице Горбатова в городе Волковыске | – | – | – | 6 045 |
| 4.7 | капитальный ремонт жилого дома 21А по улице Горбатова в городе Волковыске | – | – | – | 166 |
| 4.8 | капитальный ремонт жилого дома 50 по улице Зенитчиков в городе Волковыске | – | – | – | 7 200 |
| 4.9 | капитальный ремонт жилого дома 3 по улице Калинина в городе Волковыске | – | – | – | 6 250 |
| 4.10 | капитальный ремонт жилого дома 11 по улице Калинина в городе Волковыске | – | – | – | 8 700 |
| 4.11 | капитальный ремонт жилого дома 15 по улице Новые Борки в городе Волковыске | – | – | – | 3 830 |
| 4.12 | капитальный ремонт жилого дома 99 по улице Октябрьской в городе Волковыске. Аварийно-восстановительные работы после пожара | – | – | – | 5 800 |
| 4.13 | капитальный ремонт жилого дома 113 по улице Октябрьской в городе Волковыске | – | – | – | 4 500 |
| 4.14 | капитальный ремонт жилого дома 13 по улице Панковой в городе Волковыске | – | – | – | 7 850 |
| 4.15 | капитальный ремонт жилого дома 23 по улице Панковой в городе Волковыске | – | – | – | 7 850 |
| 4.16 | капитальный ремонт жилого дома 54 по улице Победы в городе Волковыске | – | – | – | 3 820 |
| 4.17 | капитальный ремонт жилого дома 32Б по улице Советской в городе Волковыске | – | – | – | 4 510 |
|  | Итого по разделу 4 | – | – | – | 90 217 |
|  | 5. Затраты заказчика |
|  | исходные данные, изыскательские работы, государственная экспертиза, декларирование | – | – | – | 21 079 |
|  | Итого по разделу 5 | – | – | – | 21 079 |
|  | Всего по графику | 12 287 | – | – | 1 645 443 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |

| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома 5 по улице Горбатова в городе Волковыске | июль 2018 | сентябрь 2018 | капитальный ремонт кровли; ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов; замена оконных блоков на лестничных клетках, в подвале; замена слуховых оконных блоков на чердаке; восстановление отмостки, оснащение теплового узла (далее – ТУ) системой диспетчеризации; ремонт и замена инженерного оборудования | открытое акционерное общество (далее – ОАО) «ЖЭС г. Волковыска» |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома 21А по улице Горбатова в городе Волковыске | июнь 2018 | сентябрь 2018 | капитальный ремонт кровли; ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов; замена оконных блоков на лестничных клетках, в подвале; замена слуховых оконных блоков на чердаке; восстановление отмостки; оснащение ТУ системой диспетчеризации; ремонт и замена инженерного оборудования | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома 12 по улице Боричевского в городе Волковыске | апрель 2018 | июль 2018 | капитальный ремонт кровли; ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов; замена оконных блоков на лестничных клетках, в подвале; замена слуховых оконных блоков на чердаке; восстановление отмостки; оснащение ТУ системой диспетчеризации; ремонт и замена инженерного оборудования | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома 30 по улице Боричевского в городе Волковыске | август 2018 | ноябрь 2018 | капитальный ремонт кровли; ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов; замена оконных блоков на лестничных клетках, в подвале; замена слуховых оконных блоков на чердаке; восстановление отмостки; оснащение ТУ системой диспетчеризации; ремонт и замена инженерного оборудования | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома 11 по улице Калинина в городе Волковыске | сентябрь 2018 | декабрь 2018 | капитальный ремонт кровли; ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов; ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов; замена оконных блоков на лестничных клетках, в подвале; замена слуховых оконных блоков на чердаке; восстановление отмостки; оснащение ТУ системой диспетчеризации; ремонт и замена инженерного оборудования | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома 171 по улице Жолудева в городе Волковыске | февраль 2018 | май 2018 | капитальный ремонт кровли; ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов; замена оконных блоков на лестничных клетках, в подвале; замена слуховых оконных блоков на чердаке; восстановление отмостки; оснащение ТУ системой диспетчеризации; ремонт и замена инженерного оборудования | ОАО «ЖЭС г. Волковыска» |